附件2

沈阳市2016年城市精细化管理“12大专项治理行动”重点工作任务

| 序号 | 工作 项目 | 工作目标 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施治理 | 继续推进中心城区道路大中修维护管理工作，2016年计划完成51条道路大中修，有效提升城市道路品质。 | 11条道路。 | 市建委 | 和平区政府 | 市发展改革委 市财政局 市交警支队 | 2016年10月 |
|  |  |  | 12条道路。 |  | 沈河区政府 |  |  |
|  |  |  | 6条道路。 |  | 皇姑区政府 |  |  |
|  |  |  | 3条道路。 |  | 大东区政府 |  |  |
|  |  |  | 5条道路。 |  | 于洪区政府 |  |  |
|  |  |  | 6条道路。 |  | 铁西区政府 |  |  |
|  |  |  | 6条道路。 |  | 沈北新区政府 |  |  |
|  |  |  | 2条道路。 |  | 市城管局 |  |  |
|  |  | 强化城市道桥设施的日常维护管理，保障设施正常安全运行。 | 督促各城市道路管理部门加大日常维护管理力度，保持道路桥梁的正常使用功能。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 | 市财政局 市交警支队 | 2016年12月 |
|  |  |  | 督促各城市道路管理部门完成中心城区桥梁结构定期检测工作。 |  |  |  | 2016年10月 |
|  |  |  | 编制完成道路、桥梁养护规程和工作手册。 |  |  |  | 2016年4月 |
| 1 | 市政设施治理 | 加大城市道路病害治理力度，对全市人行道破损情况进行全面普查，基本保证道路良好通行条件。 | 强化城市道路坑凼治理，全面清查并处置本辖区域内城市道路的坑凼、积水等病害。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 | 市交警支队 | 2016年12月 |
|  |  |  | 对全市人行道砖破损情况进行全面普查，督促各单位进行全面整治。 |  |  |  |  |
|  |  | 强化城市排水设施的日常维护管理，保障排水管渠通畅、排水泵站设施正常安全运行。 | 督促各城市排水管理部门加大日常维护管理力度，保持排水设施周期性和预防性养护，确保各类排水设施使用功能及运行安全。 |  | 市城管局 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 督促各排水管理部门完成城市排水设施病害情况普查、治理工作，保证各排水管渠通畅、排水检查井无淤泥、排水泵站状态良好，运行正常。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 编制完成排水、泵站养护规程和工作手册。 |  | 市城管局 |  | 2016年4月 |
| 1 | 市政设施治理 | 推进井盖病害治理工作，完善井盖监督管理长效机制。 | 督促道路管理部门对中心城区井盖病害情况进行普查，治理病害井盖，保证道路交通安全。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 | 井盖产权单位 | 2016年12月 |
|  |  |  | 研究制定城市道路井盖统一标准、型号、标识、安装质量等规范。 |  | 市城管局 |  | 2016年6月 |
|  |  |  | 出台城市道路井盖管理办法，完善井盖监督管理长效机制。 |  | 市城管局 |  | 2016年4月 |
|  |  | 强化道路附属设施的日常管理，对各类占道情况进行普查，查处违法占道行为。 | 督促道路附属设施产权单位加强日常维护管理，对本行业、本部门的市政及配套设施进行整改，确保道路边石以上护栏完整。 | 市城管局 | 市城管局 市公安局 市行政执法局 各区政府 市路灯局 各设施 产权单位 | 市交警支队 | 2016年12月 |
|  |  |  | 保证路灯设施完好、功能正常。 | 市路灯局 |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 保证道路标线、标识及道路中间护栏完整。 | 市公安局 |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 各类管线无外露突起。 | 市城管局 |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 对各类道路红线范围内的占道设施进行普查、清理、治理。 | 市行政执法局 |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 查处各种违法占道行为。 | 市行政执法局 |  |  | 2016年12月 |
| 1 | 市政设施治理 | 强化道路挖掘及其恢复质量的监管工作。 | 出台城市挖掘道路监督管理办法，完善道路挖掘审批程序、挖掘监督管理，实行市级统一审批制度。 | 市城管局 | 市城管局 市行政执法局 各区政府 | 市交警支队 | 2016年4月 |
|  |  |  | 督促各道路管理部门加强挖掘道路行为管理，挖掘道路地段和点位要加设围挡和标识，保证道路交通和安全。 | 市城管局 |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 制定挖掘道路恢复施工质量规范和标准。 | 市城管局 |  |  | 2016年4月 |
|  |  |  | 查处各种违法挖掘道路行为。 | 市行政执法局 |  |  | 2016年12月 |
| 2 | 园林绿化治理 | 强化城市园林绿化设施的日常维护管理，确保绿化整体面貌达标，推动全市园林绿化水平的整体提高。 | 督促各绿化管理部门加大绿化日常维护管理力度，按照绿化管护要求，适时、定期浇水、修剪、施肥、打药，确保绿化设施完好，行道树不缺不死、绿地不缺不秃、绿篱不乱不断、围栏设施不少不残，保持绿化设施原设计要求和效果。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 出台城市园林绿化养护管理标准，编制完成本部门绿化管理工作手册。 |  |  |  | 2016年4月 |
| 2 | 园林绿化治理 | 加大城市园林绿化设施治理力度，对全市绿化设施残损情况进行全面普查，治理改变绿化现状，保证城市绿化的整体效果。 | 强化城市绿化管理，督促各单位全面清查并治理本辖区域内残损、病害的绿化设施。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 | 沈阳供电公司 沈阳水务集团 | 2016年12月 |
|  |  |  | 对全市绿地喷灌设施进行全面普查，修缮既有功能不全的喷灌设施；在取水较远的绿地增设喷灌设施，改变绿地常年缺水状况。 |  |  |  | 2016年8月 |
|  |  | 在城市主要街路、广场、窗口建设街心绿地、立体花坛、绿化雕塑，促进和提高我市城市绿化整体水平。 | 在各区新建1处街心绿地，在青年大街、北站广场等重要点位建设10个立体花坛或绿化雕塑。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 | 市建委 市财政局 | 2016年10月 |
|  |  | 出台城市园林绿化监督管理办法，形成绿化监督管理长效机制。 | 出台城市绿化监督管理办法，督促绿化管理部门重视绿化日常管理工作，形成绿化长效管理机制。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 | 各区政府 | 2016年12月 |
| 3 | 立面空间治理 | 规范、治理、提升户外广告、招牌设置，治理拆除违法户外广告、招牌，建立户外广告、招牌监督管理常态机制。 | 整治拆除二环路内主要街路两侧和重要场所、窗口地区周边区域擅设的商招、店招、户外广告、充气拱门和破旧残缺的各类广告牌。 | 市行政执法局 市城管局 | 市行政执法局 市城管局 各区政府 | 市财政局 | 2016年12月 |
| 3 | 立面空间治理 | 规范、治理、提升户外广告、招牌设置，治理拆除违法户外广告、招牌，建立户外广告、招牌监督管理常态机制。 | 治理提升中小街道、重要节点临街商招、店招；重点规范、治理、提升三环路以内大型卖场户外广告。 | 市行政执法局 市城管局 | 市行政执法局 市城管局 各区政府 | 市财政局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 建立违法户外广告、招牌的巡查、查处、督办、考核常态机制。 |  |  |  | 2016年6月 |
|  |  | 保持城市建筑外立面设施完好和整洁。 | 督促各产权单位做好建筑物外观和商店门面完好整洁工作。 | 市行政执法局 | 市城管局 市行政执法局 市规划国土局 各区政府 | 市房产局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 清理建筑物立面和道路路面间墙边、墙角存有的杂物。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按照《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》督促各产权单位定期粉刷、修饰、修复建筑物、构筑物外立面（台阶），保持整洁和完好。 | 市城管局 市行政执法局 市规划国土局 |  |  |  |
|  |  | 规范设置和整合街路各类线杆、架空线网，拆除废弃线杆。 | 对一环路内主要街路的各类线杆、标识杆进行整合并规范设置。 | 市城管局 | 市城管局 市行政执法局 各区政府 | 市建委、财政局、沈阳供电公司、路灯局、公安局、通讯公司等各设施产权单位 | 2016年10月 |
|  |  |  | 拆除中心城区内的废弃线杆。 | 市行政执法局 |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 建立城市各类线杆、架空线网设置审批制度。 | 市城管局 |  |  | 2016年6月 |
| 3 | 立面空间治理 | 强化亮化设施的维护监督管理工作。 | 加强城市亮化设施日常维护管理，坚持巡视制度，保持亮化设施的完好和运行正常。 | 市城管局 | 市城管局 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 出台城市亮化设施监督管理办法。 |  |  |  | 2016年4月 |
|  |  | 强化路名牌、门牌的日常维护管理工作。 | 加强城市路名牌、建筑门牌的日常管理工作，治理残损设施，保持设施完好无缺。 | 市民政局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  | 规范设置和管理公交站牌和公交候车廊。 | 普查全市公交站牌和候车廊设施状况，治理残损设施，保持设施完好和使用功能。 | 市交通局 | 市交通局 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 制定城市公交站牌和公交候车廊设置规范。 |  |  |  | 2016年4月 |
| 4 | 交通运行治理 | 强化交通运行管理，提高交通管理的科学性。 | 引用先进的交通信号指挥系统，科学设置交通信号，合理调节红绿灯的通行能力。 | 市公安局 | 各区政府 市交警支队 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 对全市道路交通设施实行24小时巡查维护，促进交通设施维护工作。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 加强道路交通标识标线、隔离设施的维护管理，保持交通设施的完整，明晰路权。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 4 | 交通运行治理 | 加快“国家公交都市”创建工作，大力发展城市公交。 | 提高公共交通系统在市民机动化出行中所占比例，打造绿色、快捷、舒适、安全的公交出行环境，不断满足百姓公交出行新需求。 | 市交通局 | 市交通局 | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  |  | 优化城市公交线路，主次线路相互配合形成网络，科学设置站点，建立市民出行方便快捷、换乘各类交通工具有效衔接的公交系统，提高市民出行效率。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  | 强化公共交通、出租车辆的监督管理，规范运营行为。 | 加强公共交通车辆的运营管理，保证运营时间，逐步实现准点停靠。 |  |  | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  |  | 通过对具备条件的站牌进行升级改造，推进电子站牌试点建设，逐步实现公交车运行信息发布功能，方便市民合理安排时间。 |  |  |  | 2016年10月 |
|  |  |  | 定期开展公交车辆、出租汽车车容车貌检查。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 出台公共交通运营监督管理办法。 |  |  |  | 2016年4月 |
|  |  |  | 按照《出租汽车经营服务管理规定》和《沈阳市客运出租汽车管理办法》加强对出租车运营行为的监督管理。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 4 | 交通运行治理 | 保障交通路口通行顺畅，避免车辆拥堵。 | 加强对机动车通行道路十字路口规范行为的宣传和监督管理，杜绝并查处机动车在道路十字路口前方交通已经堵塞，绿灯状况通行的制堵违规行为。 | 市公安局 | 市交警支队 |  | 2016年12月 |
|  |  | 加强道路停车监督管理，规范施划停车泊位。 | 健全交通法规，加强执法力度，处罚违法占道停车行为。 |  |  | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  |  | 加强道路停车管理，处罚占用慢车道、盲道、绿地停车行为，规范合理施划停车泊位。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 5 | 市容秩序治理 | 商家自觉归店经营，减少、杜绝违法出店、占道经营现象。 | 严格落实属地、“三包”责任，治理商家出店占道经营、沿街门店乱贴乱挂乱放问题。强化宣传引导，全面落实责任，实行销号跟踪，基本杜绝成规模乱摆乱设问题。 | 市行政执法局 | 市行政执法局 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 在二环路内主要街路两侧和重要场所、窗口地区周边区域范围内，开展道路市容秩序专项整治，对违章出店越门经营行为加强巡查，发现责令限时改正。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 5 | 市容秩序治理 | 商家自觉归店经营，减少、杜绝违法出店、占道经营现象。 | 治理流动摊贩乱摆乱设占道违规经营行为；治理门窗加工、施工装修、废品收购站等占道作业、违规占道堆放物料污染环境等问题。 | 市行政执法局 | 市行政执法局 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 注重建立长效监管机制，加强日常巡查的同时，开展每月一次的专项集中整治，巩固管理效果，保持治理效果的长期性和稳定性。明确市容秩序整治标准，强化宣传规范引导。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  | 多部门联合联动整治，严格处罚，综合施治，有效治理店外占道烧烤、摆桌摆摊经营及污染环境扰民问题。 | 对中心城区违规店外或露天占道烧烤点位进行调查摸底，建立动态台账。 | 市行政执法局 | 市行政执法局 市环保局 市食药监局 各区政府 | 市城管局 市财政局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 执法、环保、食药监等多部门联合联动执法，明确市级各职能部门职责，实行治理占道经营和违规烧烤联席会议制度。强化措施实现长效管理。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 5 | 市容秩序治理 | 多部门联合联动整治，严格处罚，综合施治，有效治理店外占道烧烤、摆桌摆摊经营及污染环境扰民问题。 | 建立健全长效治理机制，强化每日巡查，管控合力，即时查处，巩固成果。通过每月一次的专项整治行动，对新增和反弹的点位进行治理取缔。 | 市行政执法局 | 市行政执法局 市环保局 市食药监局 各区政府 | 市城管局 市财政局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 加强宣传，形成政府部门齐抓共管、市民理解支持并参与治理的良好氛围。建立信息公开制度和检查考评制度。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  | 加强对街路市场的监督和规范管理，取缔自发街路市场。 | 强化街路市场监管，定时定点经营，保证道路交通安全。 | 各区政府 | 各区政府 | 市行政执法局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 对自发形成的街路市场，要严格管控，疏堵结合，予以取缔，恢复道路交通。 | 市行政执法局 | 市行政执法局 各区政府 |  |  |
|  |  |  | 形成街路市场监督管理制度。 | 各区政府 | 各区政府 |  | 2016年4月 |
| 6 | 施工现场治理 | 强化城市建设工程施工现场监管力度，预防和减少安全生产事故。 | 加强日常监督管理和巡查，治理建筑工程、城建各类工程和征收拆除工程施工现场违规作业行为。 | 市建委 市城管局 市房产局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  | 推进城市建设工程、征收拆除工程施工安全生产标准化管理工作。强化施工现场围挡、密目网设置监督管理，保证围挡类设施完好、安全。 | 制定各类工程施工安全管理工作要点、加强施工现场安全生产文明施工管理力度，规范企业市场行为。 | 市建委 市城管局 市房产局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 加强日常监督管理和巡查，治理工地围墙围挡、密目网非标设置、围挡虚设残土垃圾外溢问题。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 制定城市建设工程、征收拆除工程施工工地围墙、围挡设置标准，明确材质、式样、高度等要求，原则上建设期在半年以上的工地围挡要设立硬质围挡，并确保围挡使用安全。 |  |  |  | 2016年6月 |
|  |  | 强化各类施工现场、企业生产、运输企业安全生产与文明施工监督管理，治理施工现场扬尘污染防治措施不健全现象。 | 治理工地场区内部道路不覆盖、出入口轮胎自动清洗机使用功能丧失、车辆夹带泥沙驶出问题；治理工地围网、残土清运、覆盖防尘网违规以及临街堆放物料等问题。 | 市建委 市城管局 市房产局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
| 6 | 施工现场治理 | 强化各类施工现场、企业生产、运输企业安全生产与文明施工监督管理，治理施工现场扬尘污染防治措施不健全现象。 | 有效遏制企业生产扬尘污染环境问题，强化扬尘治理七个100%：施工现场100%围挡；工地沙土100%覆盖；工地主干道100%硬化；工地运输车100%冲净且密封；外脚手架密目网100%安装；工地100%洒水作业；闲置场地100%绿化。 | 市建委 市城管局 市房产局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  | 强化运输车辆的监督管理，治理高尖装载、超限、超载运输、乱排乱卸和无资质车辆运营行为。 | 治理运输车违规超限、超载运输行为。 | 市公安局 | 市公安局 | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  |  | 严格排放许可申请和审批管理工作，加强排放出口及排放路线巡视监管。 | 市城管局 | 市城管局 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 杜绝乱排乱卸；治理散流体运输行为；加强供暖期煤炭、炉料等运输车辆的监管，从严查处沿途洒落行为 | 市行政执法局 | 市行政执法局 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 查处无营运资质车辆运营行为。 | 市交通局 | 市交通局 |  | 2016年12月 |
| 7 | 小区环境治理 | 强化小区公共基础设施日常管理，治理改善老旧小区、弃管小区内道路、排水、绿化、垃圾收集等各类设施。 | 实施改善553个老旧住宅区居住环境工程，改造提升旧住宅区道路、绿化等基础设施。 | 市房产局 | 各区政府 | 市发展改革委 建委、财政局 、行政执法局、城管局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 落实住宅区管理责任及分工，明确管理责任，细化责任分工。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  | 强化老旧住宅小区绿化维护管理，治理绿化弃管、依靠天养造成的绿化设施残缺、绿地荒废、绿地被占用状况。 | 普查老旧住宅小区的绿化设施及附属设施现状，制定绿化治理提升方案，提高小区绿化规划设计、建设和维护标准，治理、提高小区绿化水平。 | 市房产局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 研究制定住宅区绿化管理实施意见，明确管理责任，细化责任分工。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  | 规范和提高住宅区管理服务水平。 | 指导物业服务企业落实物业服务合同，提升服务质量水平。 | 市房产局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 根据《关于加强旧住宅区管理的指导意见》，加强旧住宅区管理。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 7 | 小区环境治理 | 强化小区公共环境、秩序的监督管理，治理私搭乱建，拆违建绿，增加小区绿化面积。 | 拆除小区内所有违章建筑，治理私搭乱建，尽最大可能增加绿化空间，实施绿化；改善美化园区环境，提高园区的整体品质。 | 市房产局 市行政执法局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 治理小区内车辆乱停、物品乱放、广告乱贴等行为；治理楼道、单元门、外墙乱贴乱画行为。 |  |  |  | 2016年12月 |
|  |  | 强化小区环境卫生监督管理，治理小区垃圾违规排放行为。 | 加强小区庭院及楼道卫生管理，治理垃圾无序随意倒扔、排泄违规行为，强化固体垃圾（包括大件废弃物）排放的监管，逐步实行排放前登记制度。 | 市房产局 | 各区政府 | 市行政执法局 市城管局 市财政局 | 2016年12月 |
|  |  |  | 加强收集垃圾容器配置、保洁和垃圾收集清运管理工作，细化责任区划分，责任落实到人。 |  |  |  | 2016年12月 |
| 8 | 公用设施治理 | 强化市政公用设施的监督管理，治理违规作业行为，保证公用设施的安全和使用功能。 | 加强城市公用设施的综合管理，保证城市供水、供电、供气、供热、排水、电信、邮政等公用设施行业作业施工质量，治理违规作业行为，确保公用设施安全运行。 | 市建委 | 市房产局、城管局、沈阳水务集团、沈阳供电公司、沈阳燃气集团、市邮政管理局、各通讯公司 | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  |  | 完善公用设施各行业管理标准，出台公用设施管理办法。 |  |  |  | 2016年10月 |
|  |  | 普查市政公用设施，核清设施底数，强化既有公用设施的维护管理，保障运行稳定安全。 | 督促各部门开展本行业设施普查工作，登记造册，分门别类；明确管理责任，细化责任分工，切实提高公用设施管理水平。 | 市建委 | 各有关部门 | 各区政府 | 2016年10月 |
|  |  | 建立公用设施电子化数据信息系统，完善公用设施档案基础工作。 | 督促各部门完成设施量普查数据的分析、研究、利用，建立电子化数据信息系统，健全公用设施档案，完善基础工作。 | 市建委 | 各有关部门 | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  | 对城市垃圾、粪便、污水等废弃物从收集、转运及无害化处理以及处理后的排放的每个环节都进行有效处置和管控，实现全过程的无缝衔接。 | 出台工业垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、粪便、污水、垃圾渗滤液等废弃物处置管控管理办法。 | 市城管局 市环保局 市建委 | 市城管局 市环保局 | 各区政府 | 2016年12月 |
| 9 | 窗口环境治理 | 对城市出口路、机场、火车站、地铁站、商业街区、旅游景区等重点区域基础设施、环境、秩序、景观等进行提升改造。 | 对城市出口路、机场、火车站、地铁站、商业街区、旅游景区等重点区域基础设施进行提升改造。 | 市城管局 市行政执法局 | 市城建局、交通局 、行政执法局、公安局、文广局 、卫生计生委 、旅游委、民政局 、地指挥部、路灯局和 各区政府 | 市建委 市财政局 市交警支队 | 2016年12月 |
|  |  |  | 以洁化、亮化、序化、绿化、美化为目标，治理窗口区域建筑立面、广告、店招、绿化等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 以疏堵结合之方法，治理根除重点区域和窗口摊贩占道、沿街乞讨现象。 |  |  |  |  |
| 10 | 项目建设治理 | 强化项目建设的行业管理，实现项目建设管理法制化、标准化、规范化。 | 出台本部门、本行业项目建设、管理标准和规范。 | 市建委 | 各城市建设 管理单位 | 各区政府 | 2016年12月 |
|  |  | 提高城市建设标准，确保建设工程质量。 | 城市建筑和城建项目建设单位充分保证工程建设的工期、质量、安全和投资效益。 | 市建委 | 各项目建设单位、各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  | 加强城市公共资源和基础设施的维护管理，夯实基础工作，保证城市各项公共基础设施完好和运转正常。 | 完善城市建筑、城建、各项公用设施建设项目档案，明确项目建设、移交及运维管理的主体、程序及监管部门，确保城市管理精细到位。 | 市建委 | 各项目建设单位、各区政府 |  | 2016年12月 |
|  |  |  | 出台项目建设竣工、移交、管理办法。（建筑工程竣工验收要明确信报箱工程验收内容） | 市建委 | 各项目建设单位 、各区政府 |  | 2016年12月 |
| 11 | 停缓建工程治理 | 加强对城市停缓建工程清理处置力度，建立有效管理机制。 | 对全市烂尾、闲置工程进行全面排查，建立项目清单；各区政府作为责任主体，制定辖区内停缓建工程启动工作方案，逐一实行销号处理。 | 市建委 | 各区政府 | 市规划国土局 市房产局 | 2016年12月 |
| 12 | 闲置土地治理 | 加大闲置土地分类处置工作力度，进一步盘活我市闲置土地。 | 开展闲置土地专项清理行动；各区政府做好土地闲置原因的调查认定工作，根据成因制定分类处置措施，建立部门会商协调机制和追责制度，推动解决闲置土地问题，逐一实行销号处理。 | 市规划国土局 | 各区政府 |  | 2016年12月 |